## Slide 1
Seguimiento
Semanal QA
Aseguramiento de Calidad & Seguridad | InovaBiz
2026
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

## Slide 2
Trayectorias
EQUIPO
Jefe de Proyecto : Alex Zúñiga
Analista QA : Jose Flores
Asignación : 100%
OBSERVACIONES
Los 2 temas pendientes de instalación. Un tema en UAT. Un tema pendiente por V°B° de plan de pruebas
2 de 13
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
HU Habilitar unidad que imparte | Pdte. de instalación | 5 | 11 | 16 | - | 0
HU Vigencia de certificaciones | Pdte. de instalación | 2 | 6 | 20 | - | 0
HU Insignias digitales (2 Ciclos) | UAT | 9 | 8 | 15 | 30 | 3
HU Procesamiento programado de certificaciones | V°B° plan de pruebas | 3 | 5 | 8 | - | 0
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — TRAYECTORIAS

## Slide 3
COIL
EQUIPO
Jefe de Proyecto: Alex Zúñiga
Analista QA : Jose Flores
Asignación Analista : 100%
OBSERVACIONES
Se debe actualizar plan de pruebas con los comentarios entregados por las usuarias
3 de 13
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
Coil | Diseño | 5 | 9 | 18 | - | 0
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — COIL

## Slide 4
Certificaciones
EQUIPO
Jefe de Proyecto: Alex Zúñiga
Analista QA : Jose Flores
Asignación Analista : 100%
OBSERVACIONES
Se agregan más casos ejecutados por pruebas de borde.
4 de 13
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
HU Procesamiento Certificaciones | UAT | 15 | 5 | 22 | 65 | 6
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — CERTIFICACIONES

## Slide 5
Tracking
EQUIPO
Jefe de Proyecto : Juan Ruz
Analista QA : Renato Garcia
Asignación : 50%
OBSERVACIONES
HU 14811 Se requiere refactorizar plan de pruebas por cambios de alcance en la HU. HU 14812 Pendiente de solución por Bugs reportado.
5 de 13
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — TRACKING
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
HU 14812 - URLs visualización con token (Ciclo 2) | Devuelto a Desarrollo | 10 | 10 | 14 | 14 | 1
HU 14811 - Filtrar solicitudes por rol | Pdte. Por cambio de alcance. | 8 | 10 | 41 | 0 | 0

## Slide 6
Evaluación Docente
EQUIPO
Jefe de Proyecto : Alex Zuñiga
Analista QA : Renato Garcia
Asignación : 50%
OBSERVACIONES
Se realiza el paso a producción de la iniciativa evaluación docente.
5 de 13
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — TRACKING
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
Ciclo Regresión Eval. Docente (ciclo 2) | Entregado y en PRD | - | - | 174 | 5 | 2

## Slide 7
Sistema de Notas
EQUIPO
Jefe de Proyecto : Mauricio Larrondo – Alex Zuñiga
Analista QA : Renato Garcia
Asignación : 50%
OBSERVACIONES
Se realizará planificación para tomar los requerimientos
5 de 13
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — TRACKING
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
RM01 – Contexto inicial de parametrización | Análisis | - | - | - | - | -
RM03 – Identificación visual de notas aperturables | Análisis | - | - | - | - | -
RM04 – Configuración de reglas habilitables o deshabilitables | Análisis | - | - | - | - | -

## Slide 8
DEC
EQUIPO
Jefe de Proyecto : Jorge Collao
Analista QA : Braulio Benardis
Asignación : 100%
OBSERVACIONES
Incidente 14977 : Se completa ciclo de certificación y se reporta un bug (Entregado)
Incidente 13936 : Pendiente por soluciones de bug reportados.
Incidente 14937 : Pendiente por soluciones de bug reportados.
5 de 13
MÉTRICAS POR HISTORIA DE USUARIO — DEC
Historia de Usuario | Estado | Consultas Levantadas | CA Validados | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Bugs Detectados
Incidente 14977 — Cuando una persona se matricula y da la oportunidad por ganada, el servicio cambia datos en Salesforce (nombre, apellidos, nacionalidad) | Devuelto a Desarrollo | 10 | 8 | 8 | 16 | 1
User Story 13936— Enpoint de creación de postulación para Salesforce. (Ciclo 2) | Devuelto a Desarrollo | 6 | 21 | 23 | 27 | 15  4 activos
Incidente 14937 — No se puede postular en programas de la DEC a personas con pasaporte. | Devuelto a Desarrollo | - | 123 | 123 | 72 | 6

## Slide 9
Gracias
contacto@inovabiz.com | www.inovabiz.com | +562 2269 0490
INNOVATION & BUSINESS